建设工程造价咨询服务合同

委托项目名称：歙县大数据云计算中心项目土建工程

委 托 单  位：歙县城市建设投资开发有限公司

黄山市歙县市政工程建设有限公司

受 托 单  位： **咨询有限公司

建设工程造价咨询服务合同

委托单位(甲方)：歙县城市建设投资开发有限公司，统一社会信用代码: 91341021758519666X；黄山市歙县市政工程建设有限公司，统一社会信用代码:91341021571775395M

住所地：歙县经济开发区新安江大道008号
    法定代表人：潘楷金

法定代表人：张高峰

受托单位(乙方)：有限公司

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法规，结合经济技术服务具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  合同项目内容

1.工程名称：歙县大数据云计算中心项目土建工程

2.建设单位：歙县城市建设投资开发有限公司、

黄山市歙县市政工程建设有限公司

3.委托事项：招标代理、工程量清单及控制价编制

第二条  委托工程咨询内容完成时间

甲方提供资料齐全之日起十个工作日内完成。如有其它原因，可协商推迟或提前。

第三条  委托单位（甲方）权利和义务

1.甲方可向乙方索取内容有关的经济技术报告；

2.甲方可向乙方询问委托工作进展及相关内容，并阐述对工程及具体问题意见；

3.甲方应向乙方及时免费提供委托内容所需的全套施工图纸及其相关内容的书面资料，并对资料的真实性负责；

- 4.甲方为乙方的工作开展提供必要的配合及服务。

第四条  受托单位（乙方）权利和义务

1.乙方可向甲方索取与受托内容有关的技术资料；

2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料，及工作进展中提供必要配合；

3.乙方应保证受托内容相关的经济技术报告的准确性、可靠性及合法性；

4.乙方具有到工程现场勘察的权利。

5.乙方对相关经济技术资料具有保守秘密的义务，未经甲方书面同意，不得向任何人提供有关信息。

- 第五条  合同费用

双方商定：招标代理费按     元包干价。

工程量清单及控制价编制费按工程中标价的【2007】86号文×  % 计取(单个工程不足1000元，则按1000元计取)。

第六条  付款方式

1.招标代理费招标完成后一次性支付，工程量清单、控制价编制费用在工程招标完成后支付总价的90%，工程竣工完成后付清余款。

2.甲方通过银行转账方式将上述费用支付至乙方指定收款账户。乙方指定如下账户作为收取本合同收费的账户：

开户银行：

开户名：

银行账号：

3.甲方付款前，乙方需按甲方要求开具增值税发票，否则甲方有权拒付，且甲方拒付不视为违约。

第七条  其它需要说明的事项

若因乙方清单漏项或错算造成工程变更造价在总造价的5%以上，则扣除合同价的10%金额作为惩罚金。

在合同约定的期限内（7日历天内）完成标前送审稿，超过期限按合同价格的50%扣除违约金。

第八条  违约责任

1.乙方未在合同第二条约定的时间内完成咨询业务，自逾期之日起每日按未完成业务对应编制费用的万分之贰向甲方支付逾期违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同，并另行委托其他咨询机构，因此产生的费用由乙方承担。

2.乙方有下列情况之一，甲方有权解除合同，要求乙方支付编制费用10%的违约金，违约金不足以弥补由此造成甲方损失的，乙方仍需补足：

（1）乙方提供的造价咨询服务不符合甲方要求，经甲方催告乙方采取补救措施（补救措施费用乙方承担）后仍不能达到甲方要求的；

（2）由于乙方错误造成质量事故损失，乙方除负责免费采取补救措施外，应免收编制费用；给甲方损失的，还应承担相应赔偿责任。

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包或分包给他人的；

（4）未经甲方书面同意，乙方或乙方工作人员将甲方所提交的与本合同咨询业务有关材料向第三人泄露的。

3.由于乙方的原因造成招标终止或失败的，乙方不得收取代理费用

第九条  解决争议的方法

1.本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成一致的意见或协议与本合同具有同等效力。

2.甲、乙双方因履行本合同产生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方应向歙县人民法院提起诉讼。

第十条  合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签名并加盖公章之日起生效；

2.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3.本项目咨询服务及收款事宜均由安徽华伟工程咨询有限公司黄山分公司具体实施。

（以下无正文）

甲  方（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字）：

签订时间：

签订日期：

乙  方（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字）：

签订时间：